UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MONTEMORELOS

INGENIERIA EN DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARE

NEXOU REPORTE SEMANAL DEL SPRINT 2

Autenticación funcional y navegación principal | Semana 2

| Semana | 2 | Sprint | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo | 5 al 9 de octubre de 2026 | Fecha de elaboración | 9 de octubre de 2026 |

Asignatura: Desarrollo Movil Integral  |  Docente: Ing. Mario Alberto Chacon Munoz

Equipo: Brayan David Casas Morales - Roberto Carlos De La Cruz Gonzalez - Devany Guadalupe Zapata Chavez

# 1. Objetivo del Sprint / semana

Sprint Goal: entregar una aplicación ejecutable con registro de estudiantes, inicio de sesión con validaciones, gestión de sesión, roles de estudiante y personal, y navegación al panel correspondiente.

# 2. Actividades planeadas y resultado

| Actividad / historia | Responsable(s) | Estado | Resultado / observacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro de estudiantes | Brayan / Devany | Terminado | Alta funcional con validaciones e interfaz de registro. |
| Inicio de sesión y validaciones | Brayan / Devany | Terminado | Acceso funcional y mensajes ante datos inválidos. |
| Sesiones y roles | Roberto | Terminado | Gestión de sesión y acceso según el rol del usuario. |
| Navegación y compilación | Roberto / Devany | Terminado | Panel correspondiente, navegación operativa y compilación correcta. |

# 3. Resumen del avance e incremento verificable

El entregable del Sprint 2 está terminado. El registro de estudiantes, el inicio de sesión, las validaciones, las sesiones y la navegación por rol funcionan correctamente. La aplicación compila y permite acceder al panel de estudiante o de personal. El responsable del proyecto confirmó este estado el 9 de octubre de 2026. Brayan y Roberto participaron en desarrollo; Devany, en UI y pruebas. Solo resta incorporar las capturas de evidencia de la aplicación a este reporte.

# 4. Aportaciones del equipo y referencias de código

| Integrante | Área | Aportación | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Brayan | Desarrollo | Autenticación, registro, login y validaciones. | Pantallas y contexto de autenticación |
| Roberto | Desarrollo | Sesiones, roles, navegación e integración. | Navegador raíz e integración de la app |
| Devany | UI y pruebas | Interfaz de acceso, revisión visual y pruebas de flujos. | UI de autenticación y pruebas |

Repositorio: github.com/Robertgz04/NexoU | Distribución de responsabilidades indicada por el responsable del proyecto.

# 5. Evidencia visual

Insertar las capturas de la aplicación en los espacios siguientes. El entregable funciona y compila; las imágenes completan su evidencia visual.

Evidencia 1: alta de estudiante, inicio de sesión y mensajes de validación en la aplicación.

Evidencia 2: acceso como estudiante y personal, con redirección al panel correspondiente.

# 6. Pruebas y estado funcional

| Caso / flujo | Resultado esperado | Resultado registrado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Suite móvil automatizada | Pruebas sin fallos | 18 suites y 65 pruebas aprobadas al 06/10 | Aprobada |
| Registro e inicio de sesión | Alta y acceso válidos | Funcionamiento confirmado por el responsable al 09/10 | Funcional |
| Validaciones de acceso | Rechazar datos inválidos | Funcionamiento confirmado por el responsable al 09/10 | Funcional |
| Roles y navegación | Panel correcto por rol | Funcionamiento confirmado por el responsable al 09/10 | Funcional |

Compilación: correcta, confirmada por el responsable al 09/10/2026. Las pruebas automatizadas citadas corresponden al corte del 06/10; las capturas se anexarán a este reporte.

# 7. Seguimiento Scrum

| Sprint Planning | Objetivo del Sprint: entregar registro, login, validaciones, sesiones, roles y navegación principal. |
| --- | --- |
| Seguimiento del trabajo | Brayan y Roberto: desarrollo e integración. Devany: UI y pruebas de los flujos. |
| Incremento para Review | Autenticación y navegación funcionales; aplicación compilable. Incorporar capturas de la demostración. |
| Mejora para el siguiente Sprint | Conservar evidencia visual por flujo y continuar con el formulario de reportes sin fotografía. |

# 8. Verificación del entregable semanal

| [x] Registro de estudiantes funcional. | [x] Inicio de sesión funcional. |
| --- | --- |
| [x] Validaciones de autenticación operativas. | [x] Sesiones y roles operativos. |
| [x] Redirección y navegación principal funcionales. | [x] Compilación correcta confirmada al 09/10. |
| [x] Responsabilidades del equipo documentadas. | [x] Anexar capturas de evidencia de la aplicación. |

# 9. Impedimentos, cambios y pendientes

| Impedimentos | No se reportan bloqueos funcionales ni de compilación del entregable al 9 de octubre. |
| --- | --- |
| Cambios | Se mantiene el alcance del Sprint 2: autenticación, roles y navegación principal. |
| Pendientes | Únicamente insertar las capturas de evidencia en la sección 5 de este reporte. |

# 10. Retroalimentacion y compromisos

| Resultado del entregable | Autenticación, roles y navegación terminados; funcionamiento y compilación confirmados por el responsable. |
| --- | --- |
| Siguiente semana | Sprint 3: formulario con título y descripción, selectores de área y tipo, validaciones y persistencia de reportes sin fotografía. |

# 11. Enlaces de evidencia

| Recurso | Enlace / referencia |
| --- | --- |
| Repositorio y código | github.com/Robertgz04/NexoU ¦ src/navigation/RootNavigator.tsx ¦ src/context/AuthContext.tsx |
| Build y APK | android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk ¦ Compilación correcta confirmada al 09/10/2026 |
| Seguimiento y pruebas | docs/sprints.md ¦ __tests__/authScreens.test.tsx ¦ __tests__/authContext.test.tsx |

Sprint 2: entregable funcional terminado y compilación correcta, según confirmación del responsable del proyecto del 9 de octubre de 2026. Solo falta anexar las capturas de evidencia.