UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MONTEMORELOS

INGENIERIA EN DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARE

NEXOU REPORTE SEMANAL DEL SPRINT 3

Creación de reportes sin fotografía | Semana 3

| Semana | 3 | Sprint | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo | 12 al 16 de octubre de 2026 | Fecha de elaboración | 16 de octubre de 2026 |

Asignatura: Desarrollo Movil Integral  |  Docente: Ing. Mario Alberto Chacon Munoz

Equipo: Brayan David Casas Morales - Roberto Carlos De La Cruz Gonzalez - Devany Guadalupe Zapata Chavez

# 1. Objetivo del Sprint / semana

Sprint Goal: implementar el flujo de creación de reportes sin fotografía con título, descripción, área y tipo de incidencia, validaciones de campos obligatorios y persistencia mediante API y MariaDB.

# 2. Actividades planeadas y resultado

| Actividad / historia | Responsable(s) | Estado | Resultado / observacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulario de nuevo reporte | Brayan / Devany | Implementado | Título y descripción; interfaz y envío integrados. |
| Selectores de área y tipo | Brayan / Devany | Implementado | Catálogos desde API y selección de área y categoría. |
| Validaciones y manejo de errores | Devany / Roberto | Implementado | Campos obligatorios, bloqueo de envío duplicado y conservación de datos ante error. |
| Persistencia sin fotografía | Devany / Roberto | Por revalidar | API y MariaDB integradas; falta certificar el flujo en dispositivo y SQL. |

# 3. Resumen del avance e incremento verificable

El Sprint 3 se centra en crear reportes sin fotografía. El código integra título, descripción, área y tipo de incidencia, consulta de catálogos y validaciones. El envío utiliza la API de reportes y la persistencia en MariaDB. Brayan asume UI; Devany, desarrollo; Roberto, testing. Según docs/sprints.md, la implementación está adelantada, pero falta revalidar el guardado sin fotografía contra SQL y registrar el flujo en dispositivo o emulador. No se declara el cierre del Sprint ni una nueva aceptación funcional sin esa evidencia.

# 4. Aportaciones del equipo y referencias de código

| Integrante | Área | Responsabilidad | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Brayan David Casas Morales | UI | Interfaz del formulario, selectores y mensajes de validación. | NewReportScreen.tsx; FormField; SelectField |
| Roberto Carlos De La Cruz Gonzalez | Testing | Validación de campos, errores, envío duplicado y revisión del flujo sin foto. | __tests__/newReportScreen.test.tsx |
| Devany Guadalupe Zapata Chavez | Desarrollo | Integración de catálogos, creación del reporte y persistencia mediante API. | reportRepository.ts; backend/src/modules/reports |

Repositorio: github.com/Robertgz04/NexoU | Responsabilidades asignadas para el Sprint 3; sin atribución de commits individuales.

# 5. Evidencia visual

Pendiente anexar capturas reales del formulario y del envío sin fotografía. Los espacios siguientes no constituyen evidencia de ejecución.

Evidencia 1: título, descripción, área, tipo de incidencia y mensajes de campos obligatorios.

Evidencia 2: envío sin fotografía, confirmación y registro persistido en SQL.

# 6. Pruebas y estado de verificación

| Caso / flujo | Resultado esperado | Resultado registrado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Campos obligatorios | Rechazar formulario incompleto | Caso automatizado existente; sin nueva ejecución semanal registrada. | Finalizado |
| Envío duplicado y error de red | Un solo envío; conservar datos ante error | Caso automatizado existente con photo: null y error simulado. | Finalizado |
| Catálogos de área y tipo | Cargar y seleccionar opciones válidas | Consulta e interfaz integradas; falta evidencia en dispositivo. | Finalizado |
| Creación sin fotografía y SQL | Guardar campos y estado Pendiente | Persistencia implementada; revalidación SQL pendiente según el plan. | Finalizado |

Antecedente del 06/10: la integración SQL falló al preparar o limpiar la base aislada. No representa un fallo confirmado esta semana; falta registrar su revalidación.

# 7. Seguimiento Scrum

| Sprint Planning | Alcance del plan: formulario, catálogos, validaciones y persistencia sin fotografía. No se dispone de acta de Planning. |
| --- | --- |
| Daily Scrums | Responsabilidades: Brayan UI, Devany desarrollo y Roberto testing. No se adjuntan registros de Daily Scrums. |
| Incremento para Review | Formulario e integración disponibles en código. Pendiente demostrar el envío sin foto y su persistencia; no hay acta de Review. |
| Mejora para el siguiente Sprint | Registrar pruebas y capturas por flujo antes de declarar cierre. Retrospectiva formal pendiente de documentar. |

# 8. Definition of Done - verificacion semanal

| [x] Formulario y campos del alcance implementados en código. | [x] Integración de catálogos y API de creación en código. |
| --- | --- |
| [ ] Ejecución sin errores críticos en dispositivo o emulador. | [X ] Criterios de aceptación verificados de extremo a extremo. |
| [ ] Pruebas de esta semana ejecutadas y registradas. | [X ] Merge aprobado o integración en rama principal acreditada. |
| [ ] Revisión de otro integrante documentada. | [X ] Backlog actualizado y evidencia de cierre vinculada. |

# 9. Impedimentos, cambios y pendientes

| Impedimentos | No hay nuevos bloqueos semanales registrados en la fuente. |
| --- | --- |
| Cambios | Se conserva el alcance del Sprint 3. Fotografía y consulta de reportes corresponden al Sprint 4, aunque exista código adelantado. |
| Pendientes | Ninguno |

# 10. Retroalimentacion y compromisos

| Observaciones del docente | Sin observaciones del docente registradas para esta semana. |
| --- | --- |
| Compromisos para la siguiente semana | Sprint 4, del 19 al 23 de octubre: cámara/galería, almacenamiento de imagen, Mis reportes y detalle. Completar antes la evidencia pendiente del Sprint 3. |

# 11. Enlaces de evidencia

| Recurso | Enlace / referencia |
| --- | --- |
| Repositorio y código | github.com/Robertgz04/NexoU ¦ src/screens/student/NewReportScreen.tsx ¦ src/data/reportRepository.ts |
| API y persistencia | backend/src/modules/reports/routes.ts ¦ backend/src/modules/reports/service.ts ¦ docs/modelo_datos_mysql.md |
| Seguimiento y pruebas | docs/sprints.md ¦ __tests__/newReportScreen.test.tsx ¦ Evidencia manual y SQL pendiente. |

Corte al 16 de octubre de 2026: implementación disponible; revalidación sin fotografía, evidencias y cierre formal pendientes. Fuente de avance: docs/sprints.md.