UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MONTEMORELOS

INGENIERIA EN DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARE

NEXOU REPORTE SEMANAL DEL SPRINT 4

Evidencia fotográfica y consulta de reportes | Semana 4

| Semana | 4 | Sprint | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo | 19 al 23 de octubre de 2026 | Fecha de elaboración | 26 de octubre de 2026 |

Asignatura: Desarrollo Movil Integral  |  Docente: Ing. Mario Alberto Chacon Munoz

Equipo: Brayan David Casas Morales - Roberto Carlos De La Cruz Gonzalez - Devany Guadalupe Zapata Chavez

# 1. Objetivo del Sprint / semana

Sprint Goal: completar el flujo del estudiante con fotografía desde cámara o galería, carga y asociación de la imagen al reporte, consulta en Mis reportes y detalle con estado e imagen. Flujo esperado: Login → Levantar reporte con fotografía → Consultar estado.

# 2. Actividades planeadas y resultado

| Actividad / historia | Responsable(s) | Estado | Resultado / observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Captura y selección de imagen | Brayan / Devany | Implementado | Cámara, galería y vista previa integradas; validar en Android. |
| Carga y asociación de evidencia | Devany / Roberto | Por revalidar | Envío multipart y almacenamiento privado; falta certificar carga y consulta. |
| Pantalla Mis reportes | Brayan / Devany | Implementado | Consulta de reportes propios y filtros por estado integrados. |
| Detalle con estado e imagen | Devany / Roberto | Por revalidar | Detalle integrado; falta demostrar recuperación posterior de la foto. |

# 3. Resumen del avance e incremento verificable

El código incorpora cámara y galería, envío de la fotografía mediante API y asociación con el reporte en MariaDB. Mis reportes permite consultar incidencias propias y su estado; el detalle incluye la imagen. El incremento previsto completa el flujo del estudiante. Según docs/sprints.md, resta certificar cámara y galería en Android, subida al servidor y consulta posterior de imagen y estado. La implementación está disponible; la aceptación y el cierre siguen pendientes de evidencia.

# 4. Aportaciones del equipo y referencias de código

| Integrante | Área | Responsabilidad | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Brayan David Casas Morales | UI | Interfaz de fotografía, vista previa, listado y detalle. | NewReportScreen.tsx; MyReportsScreen.tsx |
| Roberto Carlos De La Cruz Gonzalez | Testing | Validar cámara, galería, carga y consulta posterior. | newReportScreen.test.tsx; reportDetailScreen.test.tsx |
| Devany Guadalupe Zapata Chavez | Desarrollo | Integración de imagen, API, listado y detalle del reporte. | reportRepository.ts; backend/src/modules/reports |

Repositorio: github.com/Robertgz04/NexoU | Distribución propuesta para el Sprint 4, continuando los roles del Sprint 3; sin atribución de commits.

# 5. Evidencia visual

Anexar capturas reales de ambos orígenes de imagen y de la consulta posterior. Registrar dispositivo, fecha y resultado de cada recorrido.

[Insertar capturas del Sprint 4]

Evidencia 1: cámara y galería, permisos, vista previa y confirmación del envío con fotografía.

[Insertar capturas del Sprint 4]

Evidencia 2: Mis reportes y detalle del reporte creado, con estado e imagen recuperada del servidor.

# 6. Pruebas y estado de verificación

| Caso / flujo | Resultado esperado | Resultado registrado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Cámara y galería en Android | Adjuntar imagen desde ambos orígenes | Código integrado; falta ejecución en dispositivo. | Pendiente |
| Carga y asociación | Guardar foto vinculada al reporte | Multipart y persistencia implementados; falta prueba real. | Pendiente |
| Mis reportes | Mostrar reportes propios y estado | Pantalla y prueba automatizada existentes; sin ejecución semanal registrada. | Pendiente |
| Detalle y consulta posterior | Recuperar imagen y estado al reabrir | Detalle y acceso a evidencia integrados; falta recorrido completo. | Pendiente |

Las pruebas existentes son referencias de cobertura; no se registra una nueva ejecución para este Sprint. Certificar también rechazo de permisos, cancelación y fallos de carga sin perder los datos del formulario.

# 7. Seguimiento Scrum

| Sprint Planning | Alcance previsto: fotografía, almacenamiento, Mis reportes y detalle. Acta pendiente de documentar. |
| --- | --- |
| Daily Scrums | Continuar roles de UI, desarrollo y testing del Sprint 3. Registros de seguimiento pendientes. |
| Incremento para Review | Demostrar Login → Reporte con foto → Consulta de estado e imagen, usando cámara y galería. Aceptación pendiente. |
| Mejora para el siguiente Sprint | Guardar capturas y resultados por recorrido. Documentar Review y Retrospective antes del cierre. |

# 8. Definition of Done - verificacion semanal

| [x] Cámara, galería y vista previa implementadas. | [x] Carga, listado y detalle integrados en código. |
| --- | --- |
| [ ] Ejecución sin errores críticos en Android acreditada. | [ ] Criterios de aceptación verificados de extremo a extremo. |
| [ ] Pruebas aplicables aprobadas y registradas. | [ ] Integración en rama principal o merge aprobado acreditado. |
| [ ] Revisión de otro integrante documentada. | [ ] Backlog, evidencias, Review y Retrospective vinculados. |

# 9. Impedimentos, cambios y pendientes

| Impedimentos | No hay nuevos bloqueos documentados. Falta acreditar el flujo completo en Android y servidor. |
| --- | --- |
| Cambios | Se conserva el alcance del Sprint 4. La actualización de estados por personal corresponde al Sprint 7. |
| Pendientes | Certificar cámara y galería, carga al servidor y consulta posterior. Anexar capturas, resultados de pruebas y revisión de código. |

# 10. Retroalimentacion y compromisos

| Observaciones del docente | Sin observaciones registradas para este Sprint. |
| --- | --- |
| Compromisos para la siguiente semana | Sprint 5, del 26 al 30 de octubre: consolidar F01–F06, integración, seguridad y corrección de defectos; preparar la demostración del primer hito. |

# 11. Enlaces de evidencia

| Recurso | Enlace / referencia |
| --- | --- |
| Repositorio y pantallas | github.com/Robertgz04/NexoU ¦ src/screens/student/MyReportsScreen.tsx ¦ src/screens/ReportDetailScreen.tsx |
| API y evidencia | src/data/reportRepository.ts ¦ backend/src/modules/reports/routes.ts ¦ docs/modelo_datos_mysql.md |
| Seguimiento y pruebas | docs/sprints.md ¦ __tests__/newReportScreen.test.tsx ¦ __tests__/myReportsScreen.test.tsx ¦ __tests__/reportDetailScreen.test.tsx |